重庆市黔江区经济和信息化委员会电子公文

| 黔江经信发〔2022〕15号 | 电子公文专用章 |
| --- | --- |
|  | 核收： |

重庆市黔江区经济和信息化委员会

关于印发《黔江区2022年安全用电示范乡镇

（街道）创建工作指导意见》的通知

各乡镇人民政府，各街道办事处：

为确保安全用电示范乡镇（街道）创建工作目标顺利完成，稳妥推进创建各项工作，有效提升乡镇（街道）安全用电管理水平，实现农电安全可持续发展，切实保障人民群众生命财产安全。我委结合有关单位及供电公司前期工作开展情况，特制定了《黔江区2022年安全用电示范乡镇（街道）创建工作工作指导意见》。现将有关事项通知如下：

一、拟创建单位（排名不分先后）

舟白街道、中塘镇、马喇镇、金溪镇、白土乡、黄溪镇、杉岭乡、阿蓬江镇、水田乡、石会镇、沙坝镇、石家镇、水市镇、五里镇、邻鄂镇、蓬东乡。

二、有关工作要求

参加创建单位应严格对照落实《黔江区安全用电示范乡镇（街道）建设评价规范》要求，将“安全用电示范乡镇（街道）”建设活动纳入重点工作管理，第一时间完善与国网重庆黔江供电公司签订创建合作协议，明确创建工作目标，及时编制本级《安全用电示范乡镇（社区）建设实施方案》并启动实施；各乡镇（街道）要发挥好创建工作主体责任，加强组织领导，强化责任落实，务实推进各项工作顺利实施；国网重庆黔江供电公司作为全区安全用电示范乡镇（街道）建设工作的支撑单位，要主动深化政企联动、健全农电安全网格化管理模式，积极融入村组（社区）农电安全宣传工作，开展主动抢修服务，全面落实隐患治理，为安全用电示范乡镇（街道）提供更加优质的供电服务保障。

三、自评及验收工作安排

（一）自评阶段（2022年9月1日-11月30日）

创建单位要结合实际，及时研究制定《2022年安全用电示范乡镇（街道）创建工作实施方案》，明确阶段性工作任务目标，以供电公司和属地供电所为专业支撑，协同开展各项工作，加强过程管控。各单位于2022年9月1日-11月30日期间，联合供电公司对照“安全用电示范乡镇（街道）创建条件”完成自评价工作，具备“自评合格”条件的乡镇（街道）方可向我委申报验收。

（二）验收评价阶段（2022年11月1日-12月25日）

我委根据各单位创建工作进度以及申报验收情况，会同区应急局等相关部门适时组织验收，对满足安全示范乡镇创建条件的拟建单位命名为“黔江区安全示范乡镇（街道）”并将创建成效纳入乡镇（街道）年度综合业绩评价指标体系。

特此通知

附件:1 .《重庆市黔江区经济和信息化委员会关于2022年全用电示范乡镇（街道）建设工作指导意见》

2 . 《安全用电示范乡镇（街道）建设参考规范》

重庆市黔江区经济和信息化委员会

2022年3月30日

重庆市黔江区经济和信息化委员会办公室         2022年3月30日印发

附件1

重庆市黔江区经济和信息化委员会

关于2022年安全用电示范乡镇（街道）建设

工作指导意见

为践行新时代安全发展理念，贯彻落实乡村振兴重大战略，以保护人民群众生命和财产安全为出发点，深化触电防治和电气火灾防范工作，持续推广安全用电示范乡镇（街道）建设，进一步提升全区安全用电水平，以优异成绩迎接党的二十大和市第六次党代会胜利召开，特制定如下意见。

一、总体思路和工作目标

（一）总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“以人为本、生命至上、安全第一”的原则，坚持“零触电伤害”理念，进一步深化触电防治和电气火灾防范工作，认真落实乡村振兴重大战略，持续推动安全用电示范乡镇（街道）建设与常态工作有机融合，逐步构筑“政府主导、电网主动、客户主体”的用电安全群防群控机制，不断探索并完善用电安全公共保障体系。

（二）工作目标

2022年，全区新创建16个安全用电示范乡镇（街道），经我委组织联合验收并授予“安全用电示范乡镇（街道）”称号。至2022年底，在全区建成安全用电示范乡镇（街道）共计达到19个，覆盖率63.33%。组织对2021年已创建成功的安全用电示范乡镇（街道）开展“回头看”抽查。安全用电示范乡镇（街道）“电力协管员”或“安全用电明白人”覆盖率达100%，每村（社）至少设置1名。

二、组织机构和工作职责

根据工作安排，由拟创建乡镇（街道）与国网重庆黔江供电公司联合组建“安全用电示范乡镇（街道）”创建领导小组，分别设立工作组协同组织开展工作，建议领导小组、工作组人员名单及职责如下：

（一）安全用电示范乡镇（街道）创建领导小组

1. 组  长

创建安全用电示范乡镇（街道）主要负责人

陈特炜 国网重庆黔江供电公司总经理、党委副书记。

- 副组长

创建安全用电示范乡镇（街道）分管安全生产负责人

冯春雨  国网重庆黔江供电公司副总经理、党委委员

- 执行副组长

安全用电示范乡镇（街道）工作办公室负责人

李正安  国网重庆黔江供电公司助理、三级职员

- 成  员：乡镇（街道）相关科室、站、所、中心、村社主要负责人；国网重庆黔江供电公司营销部、安监部、运检部、发建部、党建部、办公室主要负责人。

领导小组主要职责：负责牵头和统筹协调工作，组织实施辖区安全用电示范乡镇（街道）创建工作，研究决策工作中的重大事项，督导本单位相关部门和供电企业开展相应工作；制定工作方案，定期召开工作协调会、现场会，收集、通报各单位工作进度，负责组织开展工作督导检查，指导做好媒体新闻宣传；负责向区政府及有关部门报告创建工作推进情况及成效，沟通协调区级有关部门争取政策支持和资源保障。

（二）安全用电示范乡镇（街道）创建工作领导小组办公室

1. 机构设置：各乡镇（街道）、国网重庆黔江供电公司结合实际，分别设立安全用电示范乡镇（街道）创建工作领导小组办公室，协同开展创建工作。

2. 主要职责：负责贯彻落实领导小组各项决策部署，国网重庆黔江供电公司负责编制指导意见和支撑方案；各乡镇（街道）负责本辖区创建工作方案编制，会同供电企业审核后发文；负责加强过程管控，协同推进创建工作，编制工作进度和工作成效报告，协调解决有关问题；负责创建工作调研、过程评估、督导考核；负责向区安委会、区经信委、区应急局等有关部门汇报沟通、协同组织验收工作等。

三、重点工作任务

1.把握建设要求。各乡镇（街道）担任创建主体，区供电公司作为支撑单位，要把握创建规范和评价标准，因地制宜，科学制定创建方案及规划，明确工作目标，落实责任分工，细化时间节点任务。

2.完善协同工作机制。各乡镇（街道）要主动与区供电公司签订“安全用电示范乡镇（街道）”创建协议，明确各自责任和义务，争取供电方提供更多的服务和支持。区供电公司要协助示范乡镇（街道）建立管电小组，设立安全用电“协管员”，加强“协管员”业务培训，用活“协管员”资源，共同探索保障“协管员”长效机制。双方共同研究，适当落实经济补贴和细化业绩评价考核标准。建立示范乡镇（街道）触电安全隐患报告奖励机制和挂牌协调处理机制。

3.落实触电防治工作要求。加强安全用电示范乡镇（街道）区域内触电防治工作，以更高标准落实触电防治各项措施，高质量实施触电隐患整治，扎实做好跨鱼塘、房屋配电线路绝缘化治理，深入开展安全用电宣传，大力营造政企联动、企民共建的触电防治工作机制。

4.做好电气火灾事故防范。全面开展高层建筑电气火灾隐患“回头看”，大力整治供电线路敷设不规范、老旧破损、超负荷运行、私拉乱接等隐患，加强农村老旧房屋、古镇古寨等重点区域的电气火灾事故防范。结合森林草原输配电线路火灾隐患治理三年行动计划，持续开展森林火灾隐患排查整治，加大线路通道内树线矛盾隐患及可燃、易燃物隐患清理力度，及时消除可能导致产生热源火点危险的电源、线缆缺陷隐患。确保不发生公司产权范围内电气火灾事故。

5.持续提升供电服务质量。优化工商业报装全过程服务管控，提升客户“获得电力”满意度。因地制宜服务地方发展，为示范乡镇（街道）重点项目设置绿色通道，优化重点区域网络布局，实现示范乡镇（街道）内各类客户“用电无忧、随用随接”。开展低电压监测和主动治理，消除存量低电压台区；开展标志标识标准化建设，排查整改电力线路“蜘蛛网”问题。

6.强化客户侧安全用电管理。按照“属地主导、群众参与、供电企业提供技术支撑”的原则，采取政府全部出资、部分补贴或居民团购等多方式集中购置户保，供电公司提供免费安装到户技术支撑工作的方式，持续推广户保安装，并常态化开展户保巡视检查，在户保安装处张贴试跳、复电操作指南，指导农户试跳，巩固提升户保安装成果。定期开展高、低压客户周期检查，加大客户侧安全隐患排查治理力度，及时将安全隐患告知客户并报辖区政府部门备案。

7建立“回头看”机制。常态化开展查漏补缺，及时做好相关问题整改。我委将定期组织对已创建成功的示范乡镇（街道）按计划开展复查，并按每3年组织1次复评的原则，持续巩固深化创建成效。

四、2022年创建工作安排

工作分三阶段开展：

第一阶段：统筹部署、宣传发动

时    间：2022年3月—2022年4月

工作任务：纳入建设目标的各乡镇（街道）加强与支撑单位（区供电公司）的工作联系，统筹谋划、编制方案、签订创建工作协议、部署任务，做好安全用电示范乡镇（街道）建设宣传启动工作。

第二阶段：扎实推进、重点攻坚

时    间：2022年4月—11月

工作任务：全面开展安全用电示范乡镇（街道）建设，提升电网设备安全防护水平，加强客户侧用电安全管理，区供电公司做好前期示范建设工作总结、分享好的经验和做法，为创建主体做好支撑。我委将会同区安委办、区应急局等适时对建设情况进行督导、检查和帮扶，定期通报各项工作进展情况。

第三阶段：总结成效、应用提升

时    间：2022年11-12月

工作任务：根据各单位安全用电示范乡镇（街道）创建工作完成情况，经创建单位自行组织自查评价达标后，向我委提出书面验收申请，我委将及时组织进行检查考评，对达到创建标准的授予“安全用电示范乡镇（街道）”称号

五、工作要求

（一）提高政治站位，推进示范建设

各创建单位要进一步普及强化“以人为本、生命至上、安全第一”理念，将其贯穿到安全用电示范乡镇（街道）建设的各个方面，筑牢思想根基。要切实抓好触电伤害和电气火灾防范，以实际行动践行“人民电业为人民”的企业宗旨。要将安全用电示范乡镇（街道）创建纳入年度重点工作，结合本单位实际研究确定目标任务和具体措施，分解计划，层层落实责任。要加强统筹协调，齐抓共管，共同做好安全用电示范乡镇（街道）创建工作。

（二）强化过程管控，突出工作重点

安全用电示范乡镇（街道）党委要高度重视、主动商请区供电公司共同编制创建工作计划并及时启动创建工作，定期召开工作例会，要加强安全用电示范乡镇（街道）建设质量和进度管控，主要负责人亲自对示范建设工作进度进行检查督导，确保创建工作质量。

（三）鼓励创新示范，丰富建设内涵

鼓励科技创新、管理创新，充分挖掘、及时提炼基层一线有效的创新技术，形成可推广、易复制的典型经验。各乡镇（街道）要积极加强与区级政府有关部门的联系，将安全用电示范乡镇（街道）建设工作纳入乡村振兴规划，争取政策支持。

（四）加强宣传汇报，营造良好氛围

各创建单位要挖掘提炼示范建设工作中的典型经验和成功案例，策划开展宣传工作，努力提高社会各界的满意度、知晓度和参与度。让人民群众普遍熟悉电力设施和触电风险，普及安全用电常识，争取全民参与，共同推动安全用电示范乡镇（街道）建设。

附件2

安全用电示范乡镇（街道）建设参考规范

一、建设必备条件

1.联合供电企业出台创建安全用电示范乡镇（街道）的正式文件，明确建设规范和评价标准。

2.不发生有责任的第三方触电伤害事件；不发生有责任的森林草原输配电线路火灾、房屋电气火灾等事故。

3.安全用电“协管员（明白人）”村（社区）覆盖率100%。

4.10千伏线路跨鱼塘及房顶绝缘化率100%，总保安装率100%，投运率90%；户保安装率及投运率达95%及以上。

5.联合供电企业出台电力线路通道内树障清理政策支持文件。

二、建设参考规范

（一）组织部署方面

1.拟建示范乡镇（街道）制定创建工作方案和建设验收标准，成立以主要领导为安全用电示范乡镇（街道）创建第一责任人的组织机构，明确相应职责和具体创建事项。

2.与支撑单位（供电公司）签订“安全用电示范乡镇（街道）”创建协议。

3.建立安全用电示范乡镇（街道）创建安全宣传、漏电保护、档案管理等日常管理制度，严格制度执行。

4.完成自评验收整改工作，积极协调申请区级牵头部门参与验收并授予“安全用电示范乡镇（街道）”称号。

（二）机制建设方面

1.建立常态沟通协调机制，加强对示范乡镇（街道）内电力线路下方建房植树及鱼塘开挖等手续办理的管控,严禁新种植影响电网安全运行的高杆植物,严禁新建、改造楼房导致安全距离不足。对已在线路下方、未经审核且危害电网安全运行的建筑物，应督促业主限期拆除，以保证群众生命安全和电网运行安全。

2.在安全用电示范乡镇（街道）创建主体设置管电小组，明确工作职责。建立电力安全隐患快速协调处理机制，着力解决客户用电过程中的安全问题。

3.在每一个村（社区）至少明确1名人员为“安全用电协管员”或“安全用电明白人”，协调村社建立“协管员”工作标准和工作要求。负责解决客户室内用电安全咨询和简单处置，及时报告辖区内的用电隐患。

4.建立示范镇乡镇（街道）触电安全隐患报告奖励机制和挂牌协调处理机制。

（三）隐患治理方面

1.及时进行线路清障维护，引导乡镇（街道）居民主动配合当地供电所做好树（房）线安全隐患清除的协调工作，并及时反馈存在的问题。

2.通过运维及设备改造，治理低电压台区，提升居民良好用电感知，不发生因重复低电压引起的服务投诉。

3.引导乡镇（街道）居民及时制止人为破坏电力设备设施的行为，并同步介入协调处理。

4.加强超长表后线串户和多户串用零线改造。

（四）客户服务方面

1.对企业电工进行安全知识和技能培训。

2.优化辖区业报装全过程服务管控，提升客户“获得电力”满意度。

3.因地制宜服务地方发展，为示范乡镇（街道）重点项目设置绿色通道，优化重点区域网络布局，实现示范乡镇（街道）内各类客户“用电无忧、随用随接”。

4.示范乡镇（街道）的台区经理组建微信联络群，及时为客户解决用电问题、常态开展安全用电知识宣传。

（五）宣传培训方面

1.开展安全用电“五进”宣传活动（学校、场镇、村社、农户、企业），确保覆盖率达100%。

2.定期对“安全用电协管员”和鱼塘主进行安全用电知识宣传培训。

3.在安全用电示范乡镇（街道）设立居民安全用电培训场所，培训场所配套设施设备齐全，落实专人管理，满足培训需要。

4.在安全用电示范乡镇（街道）至少配备1辆安全用电宣传车辆，满足宣传、检查、监督、协调等工作。

5.开展安全用电常识、触电高发季节安全警示、电力设施保护相关法律法规及典型案例等方面宣传，协调各级各类媒体采访报道，形成良好舆论氛围。